PvB 19.3

Gemaakt door:	Mike Nijenkamp

Klas:		2iB

Datum:		16 december 2008

Inhoudsopgave

1. Inleiding PvB 19.3	3

1.1 Korte omschrijving van de opdracht.	3

1.2 Planning van de activiteiten.	3

1.3 Plan van aanpak	3

1.4 Benodigde kennis/vaardigheden.	3

2. Windows server 2003 installatie	4

2.1 Tijdslijn Windows server 2003	4

3. Het Logboek	5

3.1 Dag 1 16 januari 2008	5

3.2 Dag 2 17 januari 2008	5

3.3 Problemen	6

4. Werkwijze	7

4.1 Beschrijving werkwijze	7

4.2 Feedback	7

4.3 Verbeter punten	7

4.4 Verbetervoorstellen	7

5. Eindconclusie	8

6. Bijlagen	9

# 1. Inleiding Project Botters Boten Bouw (DDD)

## 1.1 Korte omschrijving van de opdracht.

- Installeren van een windows 2003 server`s

- Daarbij alle belangrijke onderdelen installeren

- Belangrijke Share`s maken

- Permissions, GPO`s maken

## 1.2 Planning van de activiteiten.

De activiteit staat gepland 2008. Voor de planning hebben we met de groep een tijdslijn in elkaar gezet zodat het goed gaat verlopen.

Ik heb de stencils over de PvB`s wel goed door gelezen.

## 1.3 Plan van aanpak

Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven en laat me niet op de huid zitten door de tijdsdruk. Zodat ik mezelf niet ga stressen en dat ik dan fouten ga maken.

Ook probeer ik me aan de tijdslijn te houden zodat alles gaat zoals het moet gaan.

## 1.4 Benodigde kennis/vaardigheden.

De kennis die ik denk nodig te hebben is:

- Kennis van computers.

- Kennis van de engelse taal.

- Kennis van windows server 2003.

# 2. Windows server 2003 installatie

Dit was het eerste wat we moesten doen zodat we alles goed voor elkaar kregen.

Zie hieronder de tijdslijn wat voor ons drieeën was uitgestippeld.

# 3. Het Logboek

## 3.1 Dag 1 16 januari 2008

| Tijdstip | Gedaan |
| --- | --- |
| 12:35 | Aanwezig in de klas |
| 12:38 | Hardeschijven ophalen |
| 12:43 | Checken van hardware |
| 12:45 | Formateren van de hardeschijven |
| 12:55 | Windows Server 2003 instaleren (2x) |
| 12:58 | Windows Xp instaleren |
| 13:35 | Drivers instaleren op de windows servers |
| 13:40 | Drivers instaleren op het xp werkstation |
| 13:45 | Server 1 voorzien van Active directory en van de Domain Name Service |
| 14:00 | Active directory op server 2 geplaatst |
| 14:05 | Dhcp geinstaleerd |
| 14:15 | Dhcp scope aangemaakt |
| 14:30 | Dns geconfigureerd |
| 14:30 | Server 2 geformateerd wegens een fout |
| 15:00 | Members aanmaken |
| 15:25 | Server 2 Active directory opnieuw geinstaleerd, daarna direct de drivers er weer opgezet |
| 15:25 | Login tijden en wachtwoorden ingesteld |
| 16:00 | Begin gemaakt met shares aanmaken |
| 16:10 | Einde middag |

## 3.2 Dag 2 17 januari 2008

| Tijdstip | Gedaan |
| --- | --- |
| 8:30 | Hardware checken |
| 8:32 | Servers gestart |
| 8:35 | Werkstation gestart |
| 8:40 | Verder met shares aanmaken |
| 9:00 | Share permissies geven |
| 9:20 | Distributed File System maken |
| 9:30 | UserProfiles en UserFolders aanmaken |
| 9:30 | Frank met de site bezig |
| 10:30 | Diskquota van 10mb per persoon op de homedirectory ingesteld |
| 10:50 | Ntfs permissies uitdelen |
| 11:50 | Server 2 printserver van gemaakt |
| 12:05 | Organizational units aanmaken op server 1 |
| 13:25 | Bezig met office te laten instaleren van de server |
| 13:30 | Internet Information Server op server 2 geplaatst |
| 14:30 | Organizational units aanmaken op server 1 |
| 14:40 | Gebruikers handleiding maken en vertalen |
| 15:10 | Laatste dingen nagekeken en kleine aanpassingen gemaakt |
| 15:25 | Site op de server geplaatst (deze als standaard startpagina ingesteld) |

## 3.3 Problemen

Er waren jammer genoeg zoals onvermijdelijk ook een paar kleine probleempjes.

Zoals: “Dat we het niet voor elkaar kregen om via de server MSOFFICE te laten installeren op het werkstation.” Ook hadden we problemen met het aanmaken voor een home directory maar dat hebben we later toch kunnen op lossen door Meneer hutman even om advies te vragen.

# 4. Werkwijze

## 4.1 Beschrijving werkwijze

Ik ben te werk gegaan volgens de opdracht, omdat dit beste manier is om te doen.

Er kan dan ook bijna niks mis gaan omdat je je aan de regels houd van de opdracht.

Ook heb ik me gehouden aan de tijdslijn.

## 4.2 Feedback

Is nog niet mogelijk aangezien we hem ook nog niet hebben ontvangen

## 4.3 Verbeter punten

De samenwerking in de groep liep soms wat stroef waardoor er soms problemen waren zoals; “wat het wachtwoord werd van alle users als ze de eerste keer inlogten.” Maar dat was niet echt zo heel erg.

Voor de rest ging het allemaal wel aardig goed.

## 4.4 Verbetervoorstellen

Ik heb geen grote verbetervoorstellen ik vond het allemaal wel goed verlopen.

Alleen dat het bij de eerste dag wel direkt mogen beginnen en geen uitlooptijd van 20 minuten. Ook de tijd voor de documentatie na afloop is te kort, had mischien de dag erna nog wel 2 uurtjes aan mogen/kunnen werken.

Voor de rest vond ik het allemaal wel goed geregeld.

# 5. Eindconclusie

Ik vond de PvB`s wel zwaar om te doen, maar sommige dingen waren zeker interresant om te doen.

Ik heb er zeker ook van geleerd aangezien ik nog nooit een server van niks na een draaiend en werkend systeem had gemaakt. Er waren wel dingen wat ik gewoon weg nog nooit had gehad in de praktijk les en die ik ter plekke moest leren dat vond ik wel weer minder. Voor de rest was het allemaal wel te doen.

Het verslag maken kostte me meer moeite en dat vond ik dus niet leuk om te maken.

# 6. Bijlagen

Groepsbeoordeling

# Groepsbeoordeling project

Je eigen naam: Mike Nijenkamp

Groep		: Groep 7

Datum		: 17-01-2008

Tutor		:

Geef een cijfer aan alle deelnemers van je groep, ook aan jezelf.

1= nog ver van standaard verwijderd		3= de standaard

2= standaard nog niet bereikt			4= uitstekend

| Naam studenten | Frank Oude Nijeweeme | Steffan Corporaal | Joren Corporaal | Mike Nijenkamp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doet actief mee aan de vergaderingen en levert zelf een bijdrage | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Kan coördineren; verdeelt taken en stemt acties op elkaar af. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Volgt de regels en houdt zich aan afspraken. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Voert een eerlijk deel van het werk uit. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Neemt initiatief. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Komt voor zichzelf op. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Maakt opmerkingen die verhelderend werken voor anderen. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Kan luisteren zonder meteen te oordelen. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Helpt mee aan een goede sfeer in de groep. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Kan omgaan met conflicten; onderscheidt verschillende kanten aan een conflict. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Totaal voor elke student | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |